## Slide 1: Corso di Software Architecture Design Presentazione dei risultati della Iteration Review n. 2 9 Maggio 2023
Identificativo del Team: G8
Componenti del Team:
  Abdel Majid Zaira, Cipollaro Daiana, Di Serio Francesco, Manco Lorenzo
Identificativo del Task: T6

## Slide 2: Obiettivi dell’Iterazione
O1: Creazione di un primo prototipo (statico)
O2: Padronanza dei framework più complessi
O3: Produzione e raffinamento della documentazione (diagrammi)
O4: Realizzazione della prima storia utente con priorità alta

## Slide 3: Attività Svolte
Attività di ingegneria del software avviate o svolte
Raffinamento dei requisiti
Sviluppo di Prototipi
Progettazione preliminare
Sviluppo di codice
Raffinamento dell’interfaccia
Sviluppo dei diagrammi di sequenza
Definizione delle dipendenze con gli altri componenti
Altre attività organizzative/ di supporto al team svolte
Riunioni di gruppo tramite MS Teams
Riunioni in presenza
Organizzazione delle successive iterazioni
Approfondimento della documentazione relativa alle tecnologie utilizzate

## Slide 4: Artefatti
Artefatti Futuri
Diagramma di sequenza
Prototipo dell’interfaccia
Diagramma dei componenti
Sprint Backlog
Rifinitura del codice
Implementazione della logica relativa ai bottoni
Implementazione delle successive storie utente

## Slide 5
Sequence Diagram

## Slide 7
Component Diagram

## Slide 8
Sprint Backlog

## Slide 9: Risultati ottenuti e sviluppi futuri
Cosa abbiamo ottenuto a valle dell’iterazione ?
  Primo prototipo dell’interfaccia di editing
  Maggiore padronanza delle tecnologie da utilizzare
  Visione globale dell’interazione con altri componenti
Come intendiamo procedere nella prossima iterazione?
  Raffinamento del prototipo:
    Implementazione delle funzionalità del bottone «Compile» (coverage)
  Raffinamento della visualizzazione della classe da testare
  Studio e approfondimento delle tecnologie per la generazione della coverage